**PROJECT PLAN & TASKS**

Tuần 1 (9/5 - 13/5): Hoàn thành xong Database trên nền tảng MySql và structure cho WebAPI

**DONE**

Tuần 2

- **TRƯỚC MẮT MỌI NGƯỜI CẦN TẠO GIT ĐỂ DỄ DÀNG QUẢN LÝ SOURCE CODE**

- Task hiện tại cần support : Hải, Thiện, Tuân (trước ngày t6 20/5/2016)

1. Database: thêm dữ liệu vào cho **hợp lý** ( ít nhất là 3 records), **cài MySql: THIỆN**

2. Implement method trong PACKAGE Pages vì DB của mình bỏ đi 1 vài yếu tố cho nên khi implement method thì **CẨN THẬN (bắt buộc phải có Netbean 7.4.1) :** HẢI

3. Test thử trên API vừa hoàn thành: **https://viblo.asia/datnt/posts/6BAMYkjnvnjz** **TUÂN**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expected: cuối tuần 2 phải hoàn thành xong **WebAPI**, testing pass trên Tool Test API, structure cho **Web App (nghiên cứu thêm về sử dụng Android)**

Tuần 3: Làm web app với mobile song song

- Task chung: xây dựng WebApp theo mô hình MVC2 (Model – View – Controller), structure tương tự WebAPI

+ 2 người làm layout (JS, Css, HTML5)

+ 2 người code Model và Controller

* Expected: hết tuần 3 phải xong tất cả web app

Tuần 4 & Tuần 5: DÀNH TẤT CẢ CHO ANDROID